|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project Group 20** | | **Project Title**  **Garage Management System** | | **Date of Preparation** | | **Activity Plan Prepared by**  **Le Minh Nguyet** |
| **No** | **Task Title** | | **Planned Start Date** | **Planned Completed Date** | **Teammate Names** | **Status** |
| 1 | Viết tài liệu Vision and Scope | | March 20, 2023 | March 25, 2023 | **Le Minh Nguyet** | Done |
| 2 | Viết tài liệu và mô hình hóa Business Rules | | Done |
| 3 | Mô hình hóa business processes, organizational dependencies, fault trees, stakeholder goals, quality requirements | | Done |
| 4 | Đặc tả Use Case | | March 25, 2023 | April 01, 2023 | Done |
| 5 | Viết tài liệu Use Case Specification | | Done |
| 6 | Vẽ Activity Diagram | | April 07, 2023 | April 30, 2023 | Done |
| 7 | Thiết kế kiến trúc | | Done |
| 8 | Thiết kế giao diện | | Done |
| 9 | Viết tài liệu Software Detail Design (SDD) | | Done |
| 10 | Kiểm thử và viết test case | | June 07, 2023 | June 21, 2023 | Done |
| 11 | Đặc tả Use Case | | March 25, 2023 | April 01, 2023 | **Nguyen Cong Nguyen** | Done |
| 12 | Vẽ Use Case Diagram | | Done |
| 13 | Vẽ Sequence Diagram | | April 07, 2023 | April 30, 2023 | Done |
| 14 | Vẽ State Diagram | | Done |
| 15 | Viết đặc tả giao diện người dùng | | Done |
| 16 | Viết tài liệu Software Detail Design (SDD) | | Done |
| 17 | Xây dựng giao diện người dùng | | May 01, 2023 | May 14, 2023 | Done |
| 18 | Viết tài liệu Software Requirements Specification (SRS) | | March 20, 2023 | April 01, 2023 | **Ho Duc Truong** | Done |
| 19 | Đặc tả Use Case | | March 25, 2023 | April 01, 2023 | Done |
| 20 | Phát triển chức năng phần mềm | | May 14, 2023 | June 14, 2023 | Done |
| 21 | Sửa lỗi hệ thống | | June 14, 2023 | June 21, 2023 | Done |
| 22 | Viết tài liệu Software Requirements Specification (SRS) | | March 20, 2023 | April 01, 2023 | **Nguyen Phuong Tung** | Done |
| 23 | Đặc tả Use Case | | March 25, 2023 | April 01, 2023 | Done |
| 24 | Vẽ ERD | | April 15, 2023 | May 07, 2023 | Done |
| 25 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | | Done |
| 26 | Sửa lỗi hệ thống | | June 14, 2023 | June 21, 2023 | Done |